## Slide 1
Menaouer BRAHAMI , Associate Professor
E-mail: {mbrahami, brahami.menaouer}@gmail.com
menaouer.brahami@enp-oran.dz
National Polytechnic School of Oran –Maurice Audin (Polytech’Oran)
Information System - Networks & Telecommunication
2nd year - Second Cycle
TP - IT Project Management
Planning and Management of IT Projects
{Summary Task, Periodic Task, WBS, and Dependency Link)
Present on:

## Slide 2: Lien de Dépendance
Identifiant | Tâche | Durée | Prédécesseurs | Successeur
1 | A | 2 jours |  | 2
2 | B | 3 Jours | 1 | 
Exemple de Projet:
IT Project Management

## Slide 3: Fin à Début - FD
Fin à Début – FD : La tâche B débutera X jours après la fin de la tâche A (si le type utiliser par défaut par MSP.
IT Project Management

## Slide 4: Début à Début - DD
Début à Début – DD : La tâche B débutera X jours après le début de la tâche A.
IT Project Management

## Slide 5: Fin à Fin - FF
Fin à Fin – FF : La tâche B finira X jours après la fin de la tâche A.
IT Project Management

## Slide 6: Début à Fin - DF
Début à Fin – DF : La tâche B finira X jours avant le début de la tâche A.
IT Project Management

## Slide 7: Tâche récapitulative
IT Project Management

## Slide 8: Tâche --- Tâche récapitulative
IT Project Management

## Slide 9: Les durées
IT Project Management

## Slide 10: Les prédécesseurs
IT Project Management

## Slide 11: La tâche Périodique (1)
IT Project Management

## Slide 12: La tâche Périodique (2) Changement des périodes
IT Project Management

## Slide 13: Les contraintes Flexible 1. dés que possible; 2. Plus tard possible
IT Project Management
Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur
A | 2 Jours | 11 Mars 2023 | 12 Mars 2023 | 
B | 4 Jours | 13 Mars 2023 | 16 Mars 2023 | 1
C | 3 Jours | 17 Mars 2023 | 19 Mars 2023 | 2
Double clic sur la ligne 2

## Slide 14: Les contrainte semi-flexible Début au Plus tôt le ………………… Début au Plus Tard Le ………………
IT Project Management

## Slide 15: Les contraintes Inflexible (Tâche critique) 1. Doit commencer le………………. 2. Doit finir le…………………..
IT Project Management